## Slide 1
AR-GE | DAHILI ÖNERI
Yapay Zeka Stratejisi
Lokal LLM altyapısı üzerinden kısa, orta ve uzun vadeli yol haritası
On-premise | Cloud bağımlılığı yok
Hazırlayan: Emre | AR-GE

## Slide 2
Sunumda neler var?
1
Mevcut Durum
Altyapı, modeller, kullanım kültürü değerlendirmesi
2
Kısa Vade (0–3 ay)
Erişim genişletme, eğitim, hızlı kazanım pilotları
3
Orta Vade (3–9 ay)
RAG, Outlook entegrasyonu, FEA/CFD asistanları
4
Uzun Vade (9+ ay)
Teamcenter Copilot, ajanlar, fine-tuning
5
Riskler & İlk Adım
Hallucination, IP, beklenti yönetimi + öneri

## Slide 3
Mevcut Altyapı
HPC + GPU
Mevcut
Şirket içi altyapı, dış bağımlılık yok
Aktif Modeller
2 adet
Qwen3 Coder 80B + gpt-oss-120b
Throughput
~120 t/s
Tek kullanıcı, 1000 kelime ≈ 10-12 sn
Hedef Kullanıcı
Yüzlerce
AR-GE + üretim + test ekipleri
Asıl Darboğaz: Eş Zamanlı Kullanıcı
Tek kullanıcı için ~10 sn iyi rakam, ancak 20-30 eş zamanlı kullanıcıda bu süre 5-10 sn/cevap seviyesine düşer ve sonrası kuyruğa girer. Yüzlerce kullanıcı senaryosunda dedike GPU dilimi ve kapasite planlaması zorunlu.

## Slide 4
Şu an potansiyelin %10'u bile değil
BUGÜN
— Web chat üzerinden basit kod üretimi
— Doküman çevirisi (TR ↔ EN)
— Kısa metin özetleme
— Tek kullanıcılı, ad-hoc sorular
YARIN
Kendi dokümanlarımız üzerinde RAG
Outlook + ortak alan entegrasyonu
FEA/CFD log ve rapor analizi
Teamcenter trace link otomasyonu

## Slide 5
0 – 3 AY
Kısa Vade: Düşük asılı meyveler
Mevcut altyapıyla, ek yatırım yapmadan başlayabileceğimiz adımlar.
BT ile kapasite planlaması
• YZ inference için dedike GPU dilimi
• SSO + kullanıcı bazlı kullanım istatistiği
• Concurrent kullanıcı testleri (10/50/100)
Ekip içi farkındalık ve eğitim
• 1-2 saatlik somut workshop'lar (ekip bazlı)
• İç wiki: prompt örnekleri, do/don't
• Her ekipten 1 gönüllü 'champion'
Hızlı kazanım pilotları
• Toplantı notu özetleme + aksiyon maddesi
• Mail taslağı, doküman çevirisi (TR/EN)
• Kod review yardımcısı (APDL, Python, MATLAB)

## Slide 6
3 – 9 AY
Orta Vade: Asıl iş burada başlıyor
PİLOT İÇİN ÖNCELİK
Ortak Alan RAG Sistemi
Vektör DB + chat arayüzü. Kaynaklı yanıt. En yüksek ROI'li yatırım — Teamcenter trace link sorununu da kısmen çözer.
ORTA EFFORT
Outlook Mail Asistanı
Lokal LLM, Exchange üzerinden mail kuyruğunu okur. Önemli mailler, taslak cevap, geçmiş bağlam.
AR-GE'YE ÖZEL
FEA/CFD Domain Akışları
Solver log özetleme, APDL/Workbench script üretimi, standart sorgulama (RAG bağlı), rapor otomasyonu.
ENABLER
Doküman Sınıflandırma
Otomatik kategorizasyon, duplicate tespiti, metadata önerisi. Teamcenter göçünü hızlandırır.

## Slide 7
Spotlight: Ortak Alan RAG Sistemi
En yüksek geri dönüşlü yatırım — küçük pilotla başla, 6 ayda olgun versiyon.
1
Indeksleme
PDF, Word, Excel, çizimler embedding modeliyle vektör DB'ye yazılır
2
Saklama
Qdrant / Weaviate / Milvus — hepsi self-hosted, on-premise
3
Sorgu
Kullanıcı doğal dilde sorar; alakalı parçalar çekilir
4
Yanıt
LLM kaynak referansıyla beraber cevap üretir
Neden öncelik?
Kaynaklı yanıt → güven
Trace link sorununa kısmi çözüm
Teamcenter göçünü kolaylaştırır
4-6 hafta'da çalışır prototip

## Slide 8
9+ AY
Uzun Vade: Stratejik dönüşüm
Teamcenter Copilot & PLM Entegrasyonu
Siemens Industrial Copilot (on-prem opsiyonu), kendi RAG'imizin TC API ile entegrasyonu. Trace link önerisi (human-in-the-loop).
Ajan Tabanlı (Agentic) Yardımcılar
Çok adımlı işleri otomatik yapan ajanlar. Örnek: 'Geçen ayki tüm CFD koşularını topla, sorunluları işaretle, mail at.'
Üretim, Test & Enstrumantasyon
Sensör verisi anomali tespiti, test raporu yapılandırma, kalibrasyon/sertifika takip otomasyonu.
Domain-specific Fine-tuning
1 yıllık kullanım verisi sonrası LoRA tabanlı fine-tune — FEA/CFD jargonu, parça kodları, iç standartlar için doğruluk artışı.

## Slide 9
Yol haritası: Etki vs Süre
Tahmini etki (subjektif, ROI temelli) ve uygulama süresi.
Chart: 
| Eğitim & Workshop | Hızlı Pilot İşler | RAG Sistemi | Outlook Asistanı | FEA/CFD Akışları | Doküman Sınıf. | TC Copilot | Ajanlar
Tahmini Etki Skoru | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9
KISA VADE (0-3 AY)
Eğitim, pilot işler
ORTA VADE (3-9 AY)
RAG, Outlook, FEA, sınıflandırma
UZUN VADE (9+ AY)
Teamcenter, ajanlar

## Slide 10
Model Önerileri
Mevcut iki modele ek olarak değerlendirilebilecekler:
MEVCUT
Qwen3 Coder 80B
Kod üretimi, APDL/Python script
MEVCUT
gpt-oss-120b
Genel amaçlı (özet, çeviri, reasoning)
ÖNERİ
Gemma 3 27B
Çoklu kullanıcı, hızlı yanıt, multimodal
ÖNERİ
Qwen2.5-VL
Vision: çizim, FEA görseli, ekran görüntüsü okuma
ZORUNLU
bge-m3 / nomic-embed
Embedding modeli — RAG için olmazsa olmaz
Not: "Gemma 4" diye bir model henüz yok — Gemma 3 ailesi en güncel sürüm.

## Slide 11
Riskler & Dikkat Edilecekler
Hallucination
Kritik kararlarda human-in-the-loop şart. Özellikle FEA, malzeme özellikleri, standart yorumlama gibi konularda doğrulama olmadan kullanılmamalı.
Veri sızıntısı (iç)
On-premise olsa bile, hassas IP'nin promptlara yapıştırılması konusunda iç politika ve kullanım kuralları belirlenmeli.
Aşırı bağımlılık
Yeni başlayan mühendislerin temel beceriyi öğrenmeden YZ'ye yaslanması uzun vadeli risk. Eğitimde vurgulanmalı.
Beklenti yönetimi
Üst yönetime 'YZ her şeyi çözer' diye sunmamalı. Somut metrikler, küçük pilotlar, ölçülebilir sonuçlarla ilerlemeli.

## Slide 12
Önerim: İlk 30 günde ne yapalım?
Üç paralel iş kolu — düşük risk, hızlı geri bildirim, somut çıktı.
01
BT Toplantısı
Kapasite, GPU dilimi, SSO ve kullanım istatistikleri konusunda netlik. Mevcut altyapının çoklu kullanıcı limiti ölçülsün.
1 hafta
02
RAG Pilotu
Tek ekibin dokümanlarıyla küçük ölçekli prototip. 4-6 haftada çalışır versiyon. Geri bildirimle iterate edilir.
4-6 hafta
03
Kullanım Workshop'u
2 saatlik somut örneklerle eğitim. Her ekipten 1 champion belirlenir. İç wiki için içerik toplanır.
2 hafta
→ 2-3 ay sonra üst yönetime somut sonuç ve gerçekçi yol haritası.

## Slide 13
Tartışmaya açığım.
Bu konuları detaylandırmak veya tek tek üzerinden geçmek için müsait olduğunda 15-20 dakika ayıralım.
Emre | AR-GE